## Slide 1: Architectuur sync PI Q3 2023
Project DataFabriek
1 Juni 2023

## Slide 2
Agenda
Introductie
Logging en Monitoring
Performance (eerste instantie bronzone daarna ook integratie en bedrijfszone)
Stabiliteit (meer parallel kunnen draaien en toegang tijdens refreshes)
Zero trust inrichten voor toegang tot DIM data
Life Cycle Management Tooling
Historische Data bestaande DWH’s
Hard Delete
Referentie gegevens
Impediments
Algemeen
Vragen

## Slide 3: Introductie
Architecten gaan ook een scrum master krijgen
Doelen:
Logging Monitoring inrichten
Performance verbeteren
Stabiliteit verbeteren
Impediments oplossen

## Slide 4: Logging en Monitoring
Het voorhanden hebben van logging en monitoring is essentieel om goed de performance en stabiliteit van het DIM te kunnen monitoren.
Hiervoor DynaTrace gaan inrichten in samenwerking met o.a. DXC en C-ICT

## Slide 5: Performance
Overleg met DXC,UWV C-ICT en DIM project heeft geresulteerd in:
C-ICT gaat een aanvraag indienen bij DXC om ondersteuning te verlenen bij het optimaliseren van de DIM performance.
Daarvoor wordt een groep van experts samengesteld: AIX, Linux, Netwerk en Oracle DB.
In het UWV contract wordt gesteld dat Oracle de verantwoordelijkheid is en blijft van UWV maar als uitzondering zal voor deze actie door DXC een Oracle DB beschikbaar worden gesteld.
Uit DIM zullen Erik, Ibrahim en Jos deelnemen,
Nul meeting.
Ter voorbereiding wordt het HLD DIM gebruikt worden waarin alle services en communicaties zijn opgenomen.
De DXC experts inventariseren welke monitor tools al beschikbaar zijn op de DIM omgeving. Als er een belangrijke tool ontbreekt wordt die eerst nog geïnstalleerd / geactiveerd op de DIM omgeving.
De nul meeting wordt verricht door een ‘zware’ job in de A omgeving te monitoren mbv verschillende tools die beschikbaar zijn bij DXC en DIM.
Daarvoor zal een opdracht worden verstrekt aan Desiree die op een afgesproken tijdstip de job zal starten.
Op dat moment start ook de intensieve logging.

## Slide 6: Performance
Resultaten nul meeting.
Experts zullen de logs beoordelen en bottlenecks in de infrastructuur aanwijzen.
Belangrijk is daarbij de relatie te onderzoeken met ‘wat’ de applicatie op dat moment deed.
Met deze wetenschap weten we waar de applicatie verbeterd zou kunnen worden.
Als dat niet mogelijk zou zijn rest nog het opschalen van de infrastructuur om de bottlenecks te vermijden. Maar aan deze oplossing zit natuurlijk een maximum. Zeker gezien het feit dat het opnemen van DHW1 en DWH2 veel meer workload zal genereren.
Gezamenlijke monitoring.
Recent is DXC gestart met de implementatie van DynaTrace maar die is op dit moment nog niet beschikbaar voor UWV. Wel beschikt UWV (C-ICT) zelf al over DynaTrace en die monitoring kan gebruikt worden door deze groep. Het plan is om in de toekomst beide DynaTrace initiatieven met elkaar te verbinden. Daarvoor zou DIM graag als ‘eerste gebruiker’ worden gezien door DXC. Bovendien kunnen met DynaTrace infrastructuur en applicatieve logs met elkaar worden gecombineerd waarmee een nog beter inzicht wordt verkregen op de samenhang. Daarvoor zouden de DataStage logs ook naar DynaStage moeten worden gestuurd maar dat is nu nog te vroeg.

## Slide 7: Performance
Vervolg stappen.
Standaard worden applicatieve aanpassingen op de backlog van de verschillende teams gezet.
Architectuur zal hierbij de prioriteiten van deze aanpassingen aangeven. Indien blijkt dat die capactiteit onvoldoende is zal er gekeken worden of er een dedicated team nodig is om de aanpassingen te verrichten.
Na het aanbrengen van de verbeteringen kunnen we de nul meeting setup weer gebruiken om te toetsen.

## Slide 8: Stabiliteit
Performance en stabiliteit gaan vaak hand in hand.
Hierom zal dit deels ook meegenomen worden in het Performance deel.
Bij constatering van andere niet performance gerelateerde stabiliteits issues zullen er root causes analyses uitgevoerd worden en daarna naar oplossingen gezocht worden.

## Slide 9: Zero Trust
Zero Trust leert ons: nooit vertrouwen, altijd verifiëren. Ongeacht waar het verzoek vandaan komt of welke bron het benadert. Bij Zero Trust wordt elk verzoek om toegang volledig geverifieerd, geautoriseerd en versleuteld voordat toegang wordt verleend.
Zero trust implementeren op DIM DB (Oracle) en gebruikers zone (Power BI en Dataiku).
Verder onderzoek om te bepalen of de huidige Kerberos oplossing voor authenticatie voldoende is of vervangen moet worden door LDAP.
Voor RBAC is de aangewezen route via de opvolger van ABS. Dat is Helios (IIQ).
Voor ABAC zou een uitbreiding op Helios (IIQ) noodzakelijk zijn.
DXC zou kunnen ondersteunen met infrastructurele voorzieningen (encryptie tijdens transport en opslag).
Uitdaging: wie is verantwoordelijk voor wat en voert het uit

## Slide 10: Life Cycle Management Tooling
Omdat bekend is dat de IBM InfoSphere Suite op termijn zal gaan verdwijnen zal er al een plan richting de toekomst moeten worden gemaakt.

## Slide 11: Historische Data bestaande DWH’s
  Uitschakelen bestaande DWH’s
  Belangrijk onderdeel hiervan is wat te doen met de historische data in de bestaande DWH’s die niet beschikbaar zijn binnen het DIM.
  Beslisboom historische data opties
    Bewaartermijnen
    Data Lifecycle Management
    Maskeren van de indentificerende gegevens

## Slide 12: Hard Deletes
Het hard delete mechanisme is beschreven maar nog niet geïmplementeerd voor de integratie en bedrijfszone.
Hiervoor ligt er nog een architectuur actie om te kijken wat er generiek kan worden gemaakt en welk deel specifiek is.
Dit zodat dit ook gerealiseerd kan worden.

## Slide 13: Referentie gegevens
Voor referentie gegevens die niet in een bestaande gegevenslevering van een bron mee kunnen komen of direct van afnemers zelf afkomstig zijn zal er een oplossing moeten komen waarbij er minder (liefst geen) handmatige acties vanuit beheer benodigd zijn om deze referentie gegevens te verversen / aanpassen.
Architectuur zal hiervoor met een oplossingsrichting komen zodat deze geïmplanteerd kan worden.

## Slide 14: Impediments
Veel van de bovenstaande slides zijn vanuit architectuur gezien impediments
Bij impediments moeten de architecten betrokken zijn

## Slide 15: Algemeen
Toetsing van aannames
De product owner bepaalt de prioritering waarbij de inbreng van de architecten ook voldoende aandacht krijgt (min 20%).
Architecten worden geraadpleegd alvorens een zelf organisered team een nieuwe activiteit gaat verrichten. Als blijkt dat deze niet voldoet aan de architectuur richtlijnen dan wordt deze NIET uitgevoerd.
ALLE producten worden voor oplevering getoetst middels collegiale review en/of architectuur.
De architectuur richtlijnen worden gehanteerd en er volgen sancties op het niet volgen.
Adviezen van aangewezen experts (Voorbeeld DBA) worden niet ter discussie gesteld maar worden opgevolgd.

## Slide 16
Vragen?